T001 — Características Generales: El sistema captura audio en tiempo real o grabado, lo convierte a texto usando Inteligencia Artificial (OpenAI Whisper), extrae síntomas mediante NLP y clasifica la prioridad de atención del paciente en tres niveles (Rojo: Emergencia, Amarillo: Urgencia, Verde: No urgente) para optimizar el tiempo en centros médicos.

T002 — Repositorio Base: Se selecciona OpenAI Whisper (openai/whisper), el estándar de código abierto para modelos Speech-to-Text en español de alta precisión con resistencia al ruido ambiental.

T003 — Licencia y Requisitos: Cuenta con Licencia MIT (permite uso académico y comercial libre). Requiere Python 3.10+, la herramienta ffmpeg instalada en el sistema operativo y las librerías torch y transformers/openai-whisper.

Paso 1: Configurar el entorno de Django (T006)

# 1. Crear una carpeta para el proyecto y entrar en ella

mkdir sistema_triage

cd sistema_triage

# 2. Crear el entorno virtual de Python

python -m venv venv

# 3. Activar el entorno virtual

# En Windows:

venv\Scripts\activate

# En Linux/Mac:

source venv/bin/activate

# 4. Instalar Django

pip install django

# 5. Crear el proyecto principal de Django

django-admin startproject config .

# 6. Crear la aplicación específica de triage

python manage.py startapp triage

# 7. Ejecutar migraciones iniciales de la base de datos

python manage.py migrate

Paso 2: Crear el repositorio en GitHub y la estructura de ramas (T004 y T005)

Ve a GitHub.com, crea un nuevo repositorio llamado sistema-triage-prya (o el nombre que defina el grupo) y copia la URL.

Regresa a tu terminal dentro de la carpeta sistema_triage y ejecuta:

# 1. Crear archivo .gitignore para no subir archivos pesados ni el entorno virtual

echo "venv/" > .gitignore

echo "*.pyc" >> .gitignore

echo "__pycache__/" >> .gitignore

echo "db.sqlite3" >> .gitignore

echo "media/" >> .gitignore

# 2. Inicializar Git y subir a la rama principal 'main'

git init

git add .

git commit -m "T006: Estructura inicial del proyecto Django y configuracion base"

git branch -M main

git remote add origin TU_URL_DE_GITHUB_AQUI.git

git push -u origin main

# 3. Crear y subir las ramas de trabajo para tus compañeros (T005)

git checkout -b dev

git push origin dev

git checkout -b feature/modulo-audio

git push origin feature/modulo-audio

git checkout -b feature/modulo-nlp

git push origin feature/modulo-nlp

# Volver a la rama principal

git checkout main

T004 — Crear el repositorio compartido del equipo en GitHub:

Se creó el repositorio remoto en GitHub con el nombre sistema-triage-prya. Se configuraron las reglas de acceso público/privado e invitó a los integrantes del equipo de desarrollo para permitir la colaboración remota en el control de versiones.

Link de la pagina: https://github.com/

T005 — Preparar la estructura de ramas para el trabajo remoto:

Se estableció e implementó un flujo de trabajo basado en ramas en Git (Git Flow). Se crearon las siguientes ramas estratégicas para mantener el código ordenado:

main: Código estable y listo para producción/entregas.

dev: Rama de integración donde se unen las características antes de pasar a producción.

feature/modulo-audio: Rama dedicada al desarrollo de grabación y captura de sonido.

feature/modulo-nlp: Rama asignada al procesamiento de texto y reglas de triage.

T006 — Configurar el entorno inicial de Django:

Se inicializó la estructura del proyecto en Python 3.10+ utilizando el framework Django. Se creó la aplicación base triage, se configuró el archivo .gitignore para omitir archivos temporales y la base de datos local SQLite, y se ejecutaron las migraciones iniciales (manage.py migrate).

# 1. Configuración de Django (T006)

python -m venv venv

venv\Scripts\activate

pip install django

django-admin startproject config .

python manage.py startapp triage

python manage.py migrate

# 2. Control de versiones y ramas en Git / GitHub (T004 y T005)

git init

git add .

git commit -m "T006: Estructura inicial del proyecto Django y aplicacion triage"

git branch -M main

git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/sistema-triage-prya.git

git push -u origin main

# Creación de ramas de trabajo

git checkout -b dev

git push origin dev

git checkout -b feature/modulo-audio

git push origin feature/modulo-audio

git checkout -b feature/modulo-nlp

git push origin feature/modulo-nlp

git checkout main

Explicación línea por línea:

python -m venv venv

Crea un entorno virtual dentro de una carpeta llamada venv. Esto nos permite aislar e instalar todas las librerías específicas de nuestro proyecto (como Django o Whisper) sin interferir con otros programas o versiones de Python que tengamos instalados en el equipo.

venv\Scripts\activate

Activa el entorno virtual en el sistema operativo Windows. Al ejecutarlo, aparece el prefijo (venv) al inicio de la línea de comandos, confirmando que todos los programas que instalemos a partir de este momento se guardarán exclusivamente dentro de nuestro proyecto.

pip install django

Utiliza el gestor de paquetes de Python (pip) para descargar e instalar el framework web Django dentro de nuestro entorno virtual activo.

django-admin startproject config .

Genera la arquitectura base de archivos de Django. Al incluir el punto (.) al final, le indicamos al comando que cree los archivos de configuración principales (como settings.py y urls.py) directamente dentro de nuestra carpeta actual sin crear subcarpetas innecesarias.

python manage.py startapp triage

Crea el módulo o aplicación específica llamada triage. Aquí es donde programaremos toda la lógica de negocio, las vistas, los formularios y la integración con el modelo de IA.

python manage.py migrate

Aplica las migraciones iniciales del framework. Este comando crea automáticamente la base de datos local SQLite (db.sqlite3) con las tablas internas requeridas por Django para la gestión de usuarios, sesiones y permisos.

Explicación línea por línea:

git init

Inicializa un repositorio Git local dentro de la carpeta del proyecto. A partir de esta orden, Git comienza a monitorear y registrar todos los cambios realizados en nuestros archivos de código.

git add .

Añade y prepara todos los archivos creados (código de Django, configuraciones y scripts) al área de preparación (staging area) para ser guardados en el siguiente punto de control.

git commit -m "T006: Estructura inicial del proyecto Django y aplicacion triage"

Guarda una captura oficial del estado del proyecto en el historial local, acompañada de un mensaje descriptivo que identifica el avance logrado.

git branch -M main

Asegura y renombra la rama de desarrollo principal de nuestro repositorio con el estándar oficial main.

git remote add origin [https://github.com/TU_USUARIO/sistema-triage-prya.git](https://github.com/TU_USUARIO/sistema-triage-prya.git)

Establece el enlace de comunicación entre nuestro repositorio local en la computadora y el repositorio remoto compartido creado en la página web de GitHub.

git push -u origin main

Sube la totalidad de los archivos guardados localmente hacia la nube de GitHub dentro de la rama main, dejándolos disponibles para el resto de integrantes del equipo.

Explicación línea por línea:

git checkout -b dev

Crea una nueva rama llamada dev (desarrollo) y nos cambia automáticamente a ella. Esta rama se utilizará para integrar y probar todos los módulos antes de pasarlos a la versión final.

git push origin dev

Publica la rama dev en el servidor remoto de GitHub.

git checkout -b feature/modulo-audio

Crea y conmuta hacia la rama feature/modulo-audio. Esta línea está destinada exclusivamente para el desarrollo de la captura, grabación y lectura de archivos de sonido sin interferir con la estructura base.

git push origin feature/modulo-audio

Sube la rama del módulo de audio a GitHub.

git checkout -b feature/modulo-nlp

Crea y conmuta a la rama feature/modulo-nlp, diseñada para aislar el trabajo de procesamiento de lenguaje natural y clasificación de niveles de triage.

git push origin feature/modulo-nlp

Sube la rama del módulo de NLP a GitHub.

git checkout main

Nos regresa a la rama principal (main), garantizando que mantengamos nuestra estación de trabajo posicionada en la versión limpia e integrada del proyecto.

Informe de Avance — Semanas 1 a 8

Proyecto 3: Sistema de Reconocimiento de Voz para Triage (PRY-TRI-003)

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Cátedra | Programación Orientada a Objetos |
| Docente | Lic. María Beatriz Amaya Villalta |
| Ciclo | Ciclo II |
| Periodo | 5 de octubre al 30 de noviembre de 2026 |
| Tareas | T001 a T042 |
| Integrante | Escobar Acosta Orlando Aldair |
| Tecnologías | Python 3.10+, Django, Whisper, SQLite, Git y GitHub |
| Sistema operativo | Windows |

Cómo usar este documento: sigue los pasos de cada tarea en tu laptop, pega las capturas en los recuadros amarillos de Evidencia y llena las tablas con los datos reales del proyecto. Al final de cada semana hay una tabla de resumen para marcar el estado de las tareas.

Resumen general de semanas

| Semana | Fechas | Tareas | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5–11 oct. | T001–T006 | Repositorio en GitHub, ramas y Django funcionando |
| 2 | 12–18 oct. | T007–T011 | Proyecto base analizado y rutas principales |
| 3 | 19–25 oct. | T012–T016 | Audio grabado y recibido por el servidor |
| 4 | 26 oct.–1 nov. | T017–T021 | Transcripción con Whisper funcionando |
| 5 | 2–8 nov. | T022–T026 | Texto analizado y errores controlados |
| 6 | 9–15 nov. | T027–T031 | Registros de triage y prioridad propuesta |
| 7 | 16–22 nov. | T032–T036 | Módulos integrados en una versión común |
| 8 | 23–30 nov. | T037–T042 | Entrega final y demostración |

Nota: El sistema es una herramienta de apoyo para documentar y organizar información. La clasificación automática no sustituye el criterio del personal médico. Durante el desarrollo y la demostración se usan únicamente datos ficticios o anonimizados.

Semana 1 (5 al 11 de octubre) — Investigación, repositorio y entorno

T001 — Investigar las características generales del sistema

Objetivo: entender qué hace el sistema, qué tecnologías usa y cuál es su alcance.

Pasos

- Leer la planificación del proyecto (PDF del equipo) completa, incluyendo el UML y la nota de seguridad.

- Investigar qué es Speech-to-Text (convertir voz en texto) y cómo funciona Whisper.

- Investigar qué es el triage en salud y qué escalas existen (por ejemplo Manchester o ESI), solo a nivel general.

- Investigar qué es Django y por qué se usa para aplicaciones web con Python.

- Anotar los hallazgos en la tabla de abajo, con la fuente de cada uno.

Tabla de hallazgos

| Tema | Qué encontré | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Speech-to-Text | Es la tecnología que convierte la voz en texto escrito. En nuestro sistema el audio del paciente se manda a un modelo y devuelve el texto, que después se analiza para buscar síntomas. | README de openai/whisper (github.com/openai/whisper) y la planificación del equipo. |
| Whisper | Es un modelo de código abierto de OpenAI para reconocer voz. Tiene licencia MIT, necesita FFmpeg instalado y viene en varios tamaños (tiny, base, small, medium, large y turbo). Para nuestras laptops conviene usar base o small porque son más rápidos. | README de openai/whisper (github.com/openai/whisper). |
| Triage | El triage es ordenar a los pacientes según qué tan urgente es su atención. Hay escalas conocidas como Manchester y ESI que usan varios niveles. Nuestro sistema solo propone una prioridad con reglas simples (Alta, Media y Baja) y siempre debe revisarla personal médico. | Planificación del proyecto (PDF del equipo) y páginas sobre las escalas Manchester y ESI [completar: pega el enlace que consultaste] |
| Django | Es un framework web de Python. Recibe lo que pide el usuario en una URL, lo manda a una vista, que usa la lógica y la base de datos, y devuelve una página. Ya trae panel de administración (/admin) y trabaja con modelos que son clases. | Documentación oficial de Django (docs.djangoproject.com) y la guía del Proyecto 3. |
| POO aplicada al proyecto | Cada clase tiene una sola responsabilidad. Transcriptor es una clase abstracta (abstracción), TranscriptorWhisper hereda de ella (herencia) y ServicioTranscripcion puede usar cualquier transcriptor sin saber cuál es (polimorfismo). Paciente y RegistroTriage guardan sus propios datos (encapsulamiento) y un paciente puede tener varios registros. | Guía y explicación del Proyecto 3 y UML de la planificación del equipo. |

Nota: El sistema es una herramienta de apoyo para documentar y organizar información. No sustituye el criterio del personal médico y durante el desarrollo se usan solo datos ficticios.

Evidencia: Captura de las páginas o fuentes consultadas (o enlaces).

T002 — Revisar posibles repositorios de código abierto como base

Objetivo: encontrar proyectos en GitHub que sirvan de punto de partida.

Pasos

- Entrar a github.com y usar el buscador.

- Probar varias búsquedas, por ejemplo: whisper django, speech to text django, voice transcription django, triage voice.

- Para cada repositorio interesante, revisar: estrellas, fecha de última actualización, si tiene README, si usa Django y si tiene licencia.

- Elegir 3 candidatos y llenar la tabla comparativa.

- Decidir con el equipo cuál se usará como base.

Tabla comparativa de repositorios

| Repositorio (enlace) | Licencia | Última actualización | ¿Usa Django? | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| openai/whisper (https://github.com/openai/whisper) | MIT | [completar: fecha del último commit] | No | Unas 109 mil estrellas. No es una app Django, pero es el motor de transcripción; se usa como librería con pip install openai-whisper. |
| gsu-library/whisper-scribe (https://github.com/gsu-library/whisper-scribe) | GPL-3.0 | [completar: fecha del último commit] | Sí (Django 6.0.6) | 10 estrellas y 391 commits. Pide Python 3.12.7, FFmpeg y un servidor web. Es demasiado grande para nuestro MVP y la GPL obliga a compartir bajo la misma licencia. |
| jorgegomzar/whisper-django (https://github.com/jorgegomzar/whisper-django) | No indica licencia | [completar: fecha del último commit] | Sí | 1 estrella y 8 commits. No tiene archivo LICENSE ni requirements.txt (usa Poetry). Sin licencia no hay permiso claro para reutilizarlo. |

Repositorio elegido: OpenAI Whisper (openai/whisper) como motor de transcripción, dentro de un proyecto Django propio del equipo (sistema-triage-prya).

Evidencia: Captura del buscador de GitHub con los resultados y de la tabla completada.

T003 — Verificar la licencia y las instrucciones del repositorio seleccionado

Objetivo: asegurarse de que se puede usar el código y saber cómo ejecutarlo.

Pasos

- Abrir el repositorio elegido y buscar el archivo LICENSE.

- Identificar el tipo de licencia (MIT y Apache 2.0 son permisivas; GPL exige compartir bajo la misma licencia).

- Leer el README y anotar los requisitos y los pasos de instalación.

- Clonar el repositorio en tu laptop:

git clone https://github.com/USUARIO/REPOSITORIO.git

- Entrar a la carpeta y verificar que existan manage.py y requirements.txt.

- Conservar el archivo LICENSE y mencionar el repositorio original en la documentación final.

Verificación

| Aspecto | Resultado |
| --- | --- |
| Tipo de licencia | MIT. El código y los pesos del modelo se publican bajo esa licencia. |
| ¿Permite uso académico y modificación? | Sí, se puede usar con fines académicos y modificar, siempre que se conserve el aviso de licencia y copyright. |
| Versión de Python requerida | Los autores lo desarrollaron con Python 3.9.9 y esperan que funcione de 3.8 a 3.11. Nuestro proyecto pide 3.10 o más, así que lo más seguro es usar Python 3.10 o 3.11. |
| Versión de Django requerida | Whisper no usa Django. Django es del proyecto del equipo y se instala con pip install django. |
| Pasos de instalación (resumen) | 1) pip install -U openai-whisper 2) Instalar FFmpeg (winget install Gyan.FFmpeg) y reiniciar la terminal 3) Probar con python -c "import whisper; print('Whisper listo')" |

Evidencia: Captura del archivo LICENSE y del README.

T004 — Crear el repositorio compartido del equipo en GitHub

Objetivo: tener un lugar común donde los 5 integrantes suban su trabajo.

Pasos

- Verificar que Git está instalado en Windows:

git --version

- Configurar tu nombre y correo (una sola vez):

git config --global user.name "Tu Nombre"

git config --global user.email "tucorreo@ejemplo.com"

- En GitHub: botón New repository.

- Escribir el nombre (por ejemplo triage-voz-django), elegir Private o Public y marcar Add a README file.

- Marcar también .gitignore con la plantilla Python y elegir una licencia compatible con la del repositorio base.

- Ir a Settings → Collaborators → Add people e invitar a los demás integrantes.

- Clonar el repositorio:

git clone https://github.com/USUARIO/triage-voz-django.git

- Confirmar que todos aceptaron la invitación y pueden clonar.

Integrantes con acceso

| Integrante | Usuario de GitHub | ¿Aceptó la invitación? |
| --- | --- | --- |
| Escobar Acosta Orlando Aldair | [completar] | [completar] |
| Vásquez Maravilla Josué Daniel | [completar] | [completar] |
| Arguera Pérez Carlos Antonio | [completar] | [completar] |
| Xander Orlando Vásquez Ramírez | [completar] | [completar] |
| Salgado Alvarenga Nelson Salvador | [completar] | [completar] |

Evidencia: Captura del repositorio creado y de la lista de colaboradores.

Figura 16. Repositorio Codigo-de-Reconocimiento-por-voz- en GitHub con el proyecto Django subido y 6 ramas.

Enlace del repositorio: https://github.com/ea0542042026-star/Codigo-de-Reconocimiento-por-voz-

Nota: Chrome tradujo la página al español, por eso algunas carpetas se ven como "configuración", "triaje", "gestionar.py" o "LÉAME.md". Sus nombres reales son config, triage, manage.py y README.md.

| N.º | Comando o cambio | Para qué me sirvió |
| --- | --- | --- |
| 1 | git add . | Preparar todos los archivos del proyecto para guardarlos. |
| 2 | git commit -m "Proyecto Django inicial..." | Guardar una versión del proyecto con un mensaje que describe el avance. |
| 3 | git push -u origin main | Subir el proyecto a GitHub en la rama principal (main). |
| 4 | git branch develop / feature/... y git push | Crear y subir las 6 ramas del equipo: main, develop, feature/integracion, feature/audio, feature/transcripcion y feature/nlp (T005). |

Pendiente: agregar a los 4 integrantes como colaboradores (Settings → Collaborators → Add people) y tomar la captura de la lista de colaboradores.

T005 — Preparar la estructura de ramas para el trabajo remoto

Objetivo: que cada integrante trabaje en su propia rama sin pisar el trabajo de los demás.

Pasos

- Definir la estructura: main (versión estable), develop (integración) y una rama feature por módulo.

- Crear la rama develop y subirla:

git checkout -b develop

git push -u origin develop

- Crear una rama por módulo (ejemplos):

git checkout -b feature/audio

git checkout -b feature/transcripcion

git checkout -b feature/nlp

git checkout -b feature/integracion

- En GitHub: Settings → Branches → Add rule para main, y activar Require a pull request before merging.

- Acordar la regla: nadie sube directo a main; todo entra por pull request hacia develop.

Ramas del equipo

| Rama | Responsable | Módulo |
| --- | --- | --- |
| main | Aldair (integración) | Versión estable |
| develop | Aldair (integración) | Integración |
| feature/audio | Integrante 2 | Grabación y procesamiento de audio |
| feature/transcripcion | Integrante 3 | Whisper y transcripción |
| feature/integracion | Aldair | Django, rutas y unión de módulos |

Evidencia: Captura de la lista de ramas en GitHub (pestaña Branches).

T006 — Configurar el entorno inicial de Django

Objetivo: dejar el proyecto Django corriendo en tu laptop con Windows.

Pasos

- Verificar Python (debe ser 3.10 o superior):

python --version

- Crear el entorno virtual:

python -m venv venv

- Activarlo:

venv\Scripts\Activate.ps1

- Si da error de ejecución de scripts, correr una sola vez:

Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned

- Instalar Django:

pip install django

- Si el proyecto aún no existe, crearlo (el punto final es importante):

django-admin startproject config .

python manage.py startapp triage

- Registrar la app: agregar 'triage' en INSTALLED_APPS dentro de config/settings.py.

- Crear las tablas iniciales y un superusuario:

python manage.py migrate

python manage.py createsuperuser

- Iniciar el servidor y abrir http://127.0.0.1:8000/:

python manage.py runserver

- Guardar las dependencias y hacer el primer commit:

pip freeze | Out-File -Encoding ascii requirements.txt

git add .

git commit -m "Configuración inicial de Django"

git push

Nota: Siempre se activa el entorno virtual antes de trabajar: debe aparecer (venv) al inicio de la línea.

Evidencia: Captura de la página de bienvenida de Django (cohete) en el navegador.

Figura 1. Página de bienvenida de Django (cohete) en http://127.0.0.1:8000/: la instalación se realizó correctamente.

Figura 2. Proyecto creado con python -m django startproject config . y python manage.py startapp triage (carpetas config, triage, venv y manage.py).

Figura 3. Servidor de desarrollo encendido con python manage.py runserver (Django 6.1.2) y base de datos db.sqlite3 creada con migrate.

Pasos que realicé y comandos utilizados

Comandos escritos en la terminal de Visual Studio Code (PowerShell, Windows), dentro de la carpeta del proyecto:

| N.º | Comando o cambio | Para qué me sirvió |
| --- | --- | --- |
| 1 | py -m venv venv | Crear el entorno virtual: una carpeta (venv) donde se instalan las librerías solo para este proyecto. |
| 2 | Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned | Dar permiso a Windows para ejecutar el script que activa el entorno virtual (se hace una sola vez). |
| 3 | .\venv\Scripts\activate | Encender el entorno virtual. Aparece (venv) al inicio de la línea de la terminal. |
| 4 | python -m pip install Django==6.1.2 | Instalar Django, versión 6.1.2, dentro del entorno virtual. |
| 5 | python -m django startproject config . | Crear el proyecto Django: la carpeta config (settings.py, urls.py) y el archivo manage.py. |
| 6 | python manage.py startapp triage | Crear la aplicación triage, donde van las vistas, plantillas y la lógica del sistema. |
| 7 | config/settings.py → 'triage', en INSTALLED_APPS | Registrar la app triage para que Django la reconozca. |
| 8 | python manage.py migrate | Crear la base de datos SQLite (db.sqlite3) con las tablas internas de Django. |
| 9 | python manage.py runserver | Encender el servidor de desarrollo en http://127.0.0.1:8000/ y comprobar la instalación (cohete). |

Figura 4. App triage registrada en INSTALLED_APPS dentro de config/settings.py.

Resumen de la semana

| Tarea | Estado | Fecha en que se terminó | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T001 | [completar] | [completar] | Leí la planificación y busqué qué es Speech-to-Text, Whisper, el triage y Django. Los hallazgos están en la tabla. |
| T002 | [completar] | [completar] | Comparé tres repositorios (Whisper, whisper-scribe y whisper-django). Whisper será el motor y el proyecto Django lo armamos nosotros. |
| T003 | [completar] | [completar] | Whisper tiene licencia MIT, así que se puede usar en un trabajo académico. Necesita FFmpeg y Python 3.10 o 3.11. |
| T004 | [completar] | [completar] | Repositorio sistema-triage-prya, con los integrantes invitados como colaboradores. |
| T005 | [completar] | [completar] | Ramas: main, develop, feature/audio, feature/transcripcion, feature/nlp y feature/integracion. Nadie sube directo a main. |
| T006 | [completar] | [completar] | Entorno virtual, Django instalado, proyecto config, app triage y migraciones iniciales. |

Semana 2 (12 al 18 de octubre) — Análisis del proyecto base

T007 — Analizar la estructura del proyecto descargado

Objetivo: conocer qué carpetas y archivos tiene el proyecto base y para qué sirve cada uno.

Pasos

- Abrir la carpeta del repositorio en Visual Studio Code.

- En la terminal, mostrar el árbol de carpetas y guardarlo en un archivo:

tree /F > estructura.txt

- Ignorar el contenido de venv, porque son librerías instaladas y no código del proyecto.

- Localizar manage.py, requirements.txt y README.md.

- Completar la tabla de carpetas y archivos.

Tabla de carpetas y archivos

| Carpeta / archivo | ¿Para qué sirve? | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| manage.py | Ejecuta comandos de Django | Se usa para runserver, migrate y test. |
| requirements.txt | Lista de librerías | Se actualiza con pip freeze al final. |
| README.md | Instrucciones del repositorio | Se completa con la guía de instalación en la semana 8. |
| config/ | Configuración del proyecto Django (settings.py y urls.py) | Aquí se registran las apps y las rutas principales. |
| triage/ | App principal: modelos, vistas, servicios, plantillas y pruebas | Contiene las carpetas services, repositories, templates, static y tests. |

Evidencia: Captura de estructura.txt o del comando tree /F.

T008 — Identificar los archivos principales de configuración

Objetivo: ubicar los archivos que controlan cómo funciona el proyecto.

Pasos

- Abrir settings.py y revisar INSTALLED_APPS, DATABASES, MEDIA_ROOT, MEDIA_URL y STATIC_URL.

- Abrir config/urls.py, que es la puerta de entrada de las rutas.

- Abrir requirements.txt y anotar las librerías principales.

- Abrir .gitignore y confirmar que incluya venv/, db.sqlite3 y media/.

Archivos de configuración

| Archivo | Qué controla | Lo que encontré |
| --- | --- | --- |
| settings.py | Apps, base de datos, archivos estáticos y multimedia | INSTALLED_APPS incluye 'triage'. DATABASES usa SQLite (db.sqlite3). En T013 se agregan MEDIA_URL y MEDIA_ROOT. |
| config/urls.py | Rutas principales | Incluye admin/ y las rutas de la app triage con include(). |
| requirements.txt | Dependencias | Django y openai-whisper (se regenera con pip freeze). |
| .gitignore | Archivos que Git ignora | Debe tener venv/, *.pyc, __pycache__/, db.sqlite3 y media/. |
| db.sqlite3 | Base de datos SQLite | Se crea con migrate. No se sube a Git. |

Evidencia: Captura de settings.py con INSTALLED_APPS y DATABASES.

T009 — Identificar las clases existentes y sus responsabilidades

Objetivo: saber qué clases tiene el proyecto base y compararlas con el UML del equipo.

Pasos

- Buscar todas las clases del proyecto (sin contar venv):

Get-ChildItem -Recurse -Filter *.py | Select-String -Pattern "^class " | Where-Object { $_.Path -notmatch "venv" } | Out-File clases.txt

- Abrir cada archivo y leer qué hace cada clase.

- Llenar la tabla y compararla con las clases del UML (SistemaTriage, GrabadorAudio, ProcesadorAudio, ServicioTranscripcion, Transcriptor, TranscriptorWhisper, ProcesadorNLP, ReconocedorComandos, ClasificadorTriage, Paciente, RegistroTriage, GeneradorReporte, RepositorioHistorial, ValidadorDatos).

- Anotar las clases que sobran y las que faltan.

Clases encontradas

| Clase | Archivo | ¿Qué hace? | ¿Está en el UML? |
| --- | --- | --- | --- |
| Transcriptor | triage/services/transcriptor.py | Clase abstracta que obliga a tener el método transcribir(). | Sí |
| TranscriptorWhisper | triage/services/transcriptor_whisper.py | Hereda de Transcriptor y transcribe con Whisper. Carga el modelo una sola vez. | Sí |
| ServicioTranscripcion | triage/services/servicio_transcripcion.py | Coordina audio a texto usando cualquier Transcriptor. | Sí |
| ProcesadorNLP | triage/services/procesador_nlp.py | Limpia el texto y extrae síntomas y palabras clave. | Sí |
| SistemaTriage | triage/services/sistema_triage.py | Coordina el flujo completo; las vistas solo llaman a esta clase. | Sí |

Clases que sobran: ninguna, porque partimos de un proyecto Django nuevo y no descargamos uno con clases extra.

Clases que faltan: GrabadorAudio, GeneradorReporte y RepositorioHistorial (las desarrollan otros integrantes), y los modelos Paciente y RegistroTriage.

Evidencia: Captura del resultado de la búsqueda de clases.

T010 — Organizar las aplicaciones Django que se adaptarán

Objetivo: dejar una estructura de apps clara. Para el MVP basta con la app triage.

Pasos

- Revisar cuántas apps tiene el proyecto base (carpetas con models.py y views.py).

- Decidir con el equipo cuáles se quedan y cuáles se eliminan.

- Si falta la app triage, crearla y registrarla en INSTALLED_APPS:

python manage.py startapp triage

- Crear dentro de triage las carpetas services, repositories, templates, static y tests.

Decisión sobre las apps

| App | ¿Se queda? | Motivo |
| --- | --- | --- |
| triage | Sí | App principal del MVP |
| admin (django.contrib) | Sí | Sirve para revisar pacientes y registros. |
| Apps de un proyecto base | No aplica | No se descargó un proyecto Django base, así que no hay apps que eliminar. |

Evidencia: Captura de la estructura final de la app triage en VS Code.

Figura 5. Estructura de la app triage en VS Code: templates/triage con index.html y static/triage con style.css y script.js.

Pasos que realicé y comandos utilizados

| N.º | Comando o cambio | Para qué me sirvió |
| --- | --- | --- |
| 1 | mkdir triage\templates\triage | Crear la carpeta de plantillas, donde Django busca los archivos HTML. |
| 2 | mkdir triage\static\triage | Crear la carpeta de archivos estáticos (CSS, JavaScript e imágenes). |
| 3 | Copy-Item ..\index.html triage\templates\triage\ | Copiar el diseño del panel del administrador (HTML) a la carpeta de plantillas. |
| 4 | Copy-Item ..\style.css triage\static\triage\ | Copiar los estilos (CSS) a la carpeta static. |
| 5 | Copy-Item ..\script.js triage\static\triage\ | Copiar el comportamiento de los botones (JavaScript) a la carpeta static. |
| 6 | index.html → {% load static %} (línea 1) | Activar la herramienta static de Django dentro de la plantilla. |
| 7 | index.html → href="{% static 'triage/style.css' %}?v=2" | Conectar el CSS desde la carpeta static. El ?v=2 obliga al navegador a cargar la versión más reciente. |
| 8 | index.html → src="{% static 'triage/script.js' %}" | Conectar el JavaScript desde la carpeta static. |

T011 — Configurar las rutas principales del sistema

Objetivo: que el sistema tenga rutas básicas funcionando.

Pasos

- En config/urls.py incluir las rutas de la app:

from django.contrib import admin

from django.urls import path, include

urlpatterns = [

path('admin/', admin.site.urls),

path('', include('triage.urls')),

]

- Crear triage/urls.py:

from django.urls import path

from . import views

app_name = 'triage'

urlpatterns = [

path('', views.inicio, name='inicio'),

path('pacientes/', views.lista_pacientes, name='pacientes'),

path('audio/subir/', views.subir_audio, name='subir_audio'),

]

- Crear vistas básicas en triage/views.py:

from django.http import HttpResponse

def inicio(request):

return HttpResponse('Sistema de Triage funcionando')

def lista_pacientes(request):

return HttpResponse('Pacientes (pendiente)')

def subir_audio(request):

return HttpResponse('Subir audio (pendiente)')

- Iniciar el servidor y probar las rutas en el navegador:

python manage.py runserver

Pruebas de rutas

| Ruta | ¿Responde? | Mensaje |
| --- | --- | --- |
| / | [completar] | Sistema de Triage funcionando |
| /pacientes/ | [completar] | Pacientes (pendiente) |
| /audio/subir/ | [completar] | Subir audio (pendiente) |
| /admin/ | [completar] | Pantalla de inicio de sesión del administrador |

Evidencia: Captura del navegador con cada ruta funcionando.

Pasos que realicé y comandos utilizados

Por ahora está configurada la ruta principal (/), que muestra el panel del administrador. Las rutas /pacientes/ y /audio/subir/ quedan para el siguiente avance.

| N.º | Comando o cambio | Para qué me sirvió |
| --- | --- | --- |
| 1 | triage/views.py → def inicio(request): return render(request, 'triage/index.html') | Crear la vista inicio, que entrega la plantilla del panel del administrador al navegador. |
| 2 | config/urls.py → from triage import views | Importar las vistas de la app triage en las rutas del proyecto. |
| 3 | config/urls.py → path('', views.inicio, name='inicio') | Crear la ruta principal: al abrir http://127.0.0.1:8000/ se muestra la vista inicio. |
| 4 | python manage.py runserver | Encender el servidor y probar la ruta en el navegador. |

Figura 6. Vista inicio en triage/views.py.

Figura 7. Ruta principal agregada en config/urls.py.

Figura 8. Terminal del servidor: la página (/), el JavaScript y el CSS responden con código 200 (correcto).

Figura 9. Ruta principal (http://127.0.0.1:8000/) funcionando: panel del administrador de TriageVoz servido por Django.

Actualización: rutas propias de la app triage

Se creó el archivo triage/urls.py para que la app tenga sus propias rutas, y config/urls.py ahora las incluye con include(). Así, cada módulo nuevo (audio, pacientes) agrega su ruta dentro de la app.

| N.º | Comando o cambio | Para qué me sirvió |
| --- | --- | --- |
| 1 | New-Item triage\urls.py | Crear el archivo de rutas de la app triage. |
| 2 | triage/urls.py → app_name = 'triage' | Darle un nombre de grupo a las rutas (por ejemplo triage:inicio) para que no se confundan con las de otras apps. |
| 3 | triage/urls.py → path('', views.inicio, name='inicio') | Mover la ruta principal a la app: la dirección / muestra el panel del administrador. |
| 4 | config/urls.py → from django.urls import path, include | Traer la herramienta include, que conecta las rutas de una app. |
| 5 | config/urls.py → path('', include('triage.urls')) | Indicar que todas las rutas del sistema se buscan en triage/urls.py. |

Figura 10. config/urls.py con include('triage.urls').

Resumen de la semana

| Tarea | Estado | Fecha en que se terminó | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T007 | [completar] | [completar] | Revisé la estructura con tree /F e ignoré venv porque son librerías instaladas. |
| T008 | [completar] | [completar] | Ubiqué settings.py, config/urls.py, requirements.txt y .gitignore. |
| T009 | [completar] | [completar] | Listé las clases con Select-String y las comparé con el UML del equipo. |
| T010 | [completar] | [completar] | Dejé una sola app, triage, con las carpetas services, repositories, templates, static y tests. |
| T011 | [completar] | [completar] | Rutas /, /pacientes/ y /audio/subir/ en triage/urls.py, incluidas desde config/urls.py. |

Semana 3 (19 al 25 de octubre) — Módulo de audio

T012 — Revisar los requisitos técnicos del módulo de grabación

Objetivo: saber qué necesita el sistema para grabar o recibir audio.

Pasos

- Decidir de dónde vendrá el audio: grabación desde el navegador (MediaRecorder) o archivo subido. Para una aplicación web Django lo más práctico es grabar en el navegador y enviar el archivo al servidor.

- Anotar los formatos de audio que se aceptarán (wav, mp3, webm, m4a, ogg).

- Anotar el tamaño máximo permitido por archivo (por ejemplo 25 MB).

- Recordar que el navegador pide permiso de micrófono y solo lo permite en localhost o con HTTPS.

- Si el integrante 2 usa PyAudio, probar que se instala en tu laptop:

pip install pyaudio

- Si PyAudio da error en Windows, anotar el mensaje exacto y avisar al equipo.

Requisitos del módulo

| Requisito | Decisión del equipo |
| --- | --- |
| Origen del audio | Grabación en el navegador (MediaRecorder) y también archivo subido. |
| Formatos aceptados | wav, mp3, webm, m4a y ogg. |
| Tamaño máximo | 25 MB por archivo. |
| Librerías necesarias | Whisper y FFmpeg para transcribir. PyAudio solo si el integrante 2 graba desde Python. |
| Duración máxima por grabación | 2 minutos por grabación (propuesta, falta confirmarla con el equipo). |

Evidencia: Captura de la tabla de requisitos completada.

T013 — Preparar la configuración de archivos multimedia

Objetivo: que Django sepa dónde guardar y servir los audios subidos.

Pasos

- En config/settings.py agregar:

import os

MEDIA_URL = '/media/'

MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media')

- En config/urls.py agregar al final (solo para desarrollo):

from django.conf import settings

from django.conf.urls.static import static

urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)

- Crear la carpeta media/audios en la raíz del proyecto.

- Confirmar que .gitignore incluya media/ para no subir audios al repositorio.

Nota: Si BASE_DIR ya es un objeto Path (Django reciente), también funciona: MEDIA_ROOT = BASE_DIR / 'media'.

Evidencia: Captura de settings.py con MEDIA_URL y MEDIA_ROOT.

Figura 11. MEDIA_URL y MEDIA_ROOT agregados al final de config/settings.py.

Pasos que realicé y comandos utilizados

| N.º | Comando o cambio | Para qué me sirvió |
| --- | --- | --- |
| 1 | settings.py → MEDIA_URL = '/media/' | Definir la dirección web para abrir los archivos subidos (127.0.0.1:8000/media/...). |
| 2 | settings.py → MEDIA_ROOT = BASE_DIR / 'media' | Definir la carpeta donde se guardan los audios: Proyecto/media. Equivale a os.path.join(BASE_DIR, 'media'). |
| 3 | config/urls.py → from django.conf import settings | Traer la configuración para usar MEDIA_URL y MEDIA_ROOT en las rutas. |
| 4 | config/urls.py → from django.conf.urls.static import static | Traer la herramienta que sirve los archivos de la carpeta media. |
| 5 | urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT) | Permitir abrir los audios guardados desde el navegador (solo en desarrollo). |
| 6 | mkdir media\audios | Crear la carpeta donde se guardarán las grabaciones. |
| 7 | python manage.py runserver | Encender el servidor y comprobar que no hay errores (System check identified no issues). |

Figura 12. Carpeta media/audios creada con mkdir; aparece en el proyecto junto a config y triage.

Pendiente: agregar media/ al archivo .gitignore al subir el proyecto a GitHub, para no subir los audios al repositorio.

T014 — Crear o adaptar el endpoint para recibir audio

Objetivo: tener una ruta que reciba un archivo de audio, lo valide y lo guarde.

Pasos

- En triage/views.py crear la vista de página y la vista que recibe el audio:

import os

from django.shortcuts import render

from django.http import JsonResponse

from django.views.decorators.http import require_POST

from django.core.files.storage import default_storage

EXT_PERMITIDAS = {'.wav', '.mp3', '.webm', '.m4a', '.ogg'}

MAX_MB = 25

def pagina_audio(request):

return render(request, 'triage/audio.html')

@require_POST

def subir_audio(request):

archivo = request.FILES.get('audio')

if archivo is None:

return JsonResponse({'ok': False, 'error': 'No se recibió audio'}, status=400)

ext = os.path.splitext(archivo.name)[1].lower()

if ext not in EXT_PERMITIDAS:

return JsonResponse({'ok': False, 'error': 'Formato no permitido'}, status=400)

if archivo.size > MAX_MB * 1024 * 1024:

return JsonResponse({'ok': False, 'error': 'Archivo muy grande'}, status=400)

ruta = default_storage.save('audios/' + archivo.name, archivo)

return JsonResponse({'ok': True, 'ruta': ruta})

- En triage/urls.py agregar la ruta de la página (la de subir_audio ya existe):

path('audio/', views.pagina_audio, name='pagina_audio'),

- Crear la carpeta triage/templates/triage/ para la plantilla audio.html (se llena en T016).

Nota: La vista subir_audio solo acepta POST. Si la abres directo en el navegador verás un error 405, y es normal.

Evidencia: Captura del código de la vista y de la ruta en urls.py.

Pasos que realicé y comandos utilizados

| N.º | Comando o cambio | Para qué me sirvió |
| --- | --- | --- |
| 1 | views.py → import os, JsonResponse, require_POST, default_storage | Traer las herramientas para leer el nombre del archivo, responder en formato JSON, aceptar solo envíos (POST) y guardar archivos en media. |
| 2 | views.py → EXT_PERMITIDAS = {'.wav', '.mp3', '.webm', '.m4a', '.ogg'} y MAX_MB = 25 | Definir los formatos y el tamaño máximo acordados en T012. |
| 3 | views.py → def pagina_audio(request) | Vista que mostrará la página de grabación (audio.html), que se crea en T016. |
| 4 | views.py → @require_POST def subir_audio(request) | Vista que recibe el audio. Revisa que llegó un archivo, su formato y su tamaño; si algo falla responde error 400. |
| 5 | views.py → default_storage.save('audios/' + archivo.name, archivo) | Guardar el audio en media/audios y responder {ok: True, ruta}. |
| 6 | triage/urls.py → path('audio/', views.pagina_audio, name='pagina_audio') | Ruta de la página de grabación. |
| 7 | triage/urls.py → path('audio/subir/', views.subir_audio, name='subir_audio') | Ruta a la que se envía el audio. |

Figura 13. triage/views.py: herramientas importadas y reglas del audio (formatos y tamaño máximo).

Figura 14. triage/urls.py con las rutas /, /audio/ y /audio/subir/.

Figura 15. Al abrir /audio/subir/ escribiendo la dirección, Chrome muestra HTTP ERROR 405.

¿Por qué la página sale en blanco con HTTP ERROR 405?

Es el resultado esperado. La vista subir_audio tiene @require_POST, así que solo acepta envíos de archivos (método POST). Al escribir la dirección en el navegador se hace una visita normal (método GET), y Django responde 405, que significa "método no permitido".

Esto confirma que la ruta existe y está protegida: si no existiera, el error sería 404. El audio llegará por POST desde la página de grabación /audio/ (T016), que todavía no se ha creado. Cuando esté lista, esa página enviará la grabación a esta ruta y el archivo se guardará en media/audios.

T015 — Integrar el módulo de audio desarrollado por el integrante 2

Objetivo: traer a la rama de integración las clases GrabadorAudio y ProcesadorAudio.

Pasos

- Traer los cambios del repositorio y revisar la rama del integrante 2:

git fetch origin

git checkout feature/integracion

git merge origin/feature/audio

- Confirmar que los archivos quedaron en triage/services/ (grabador_audio.py y procesador_audio.py).

- Probar la clase desde el shell de Django:

python manage.py shell

from triage.services.procesador_audio import ProcesadorAudio

p = ProcesadorAudio()

p.validar_formato('media/audios/prueba.wav')

- Llamar a ProcesadorAudio desde subir_audio, después de guardar el archivo, para validar y normalizar.

- Si aparece un error de importación, revisar los nombres de archivo y que exista el archivo __init__.py en la carpeta services.

Verificación de la integración

| Elemento | ¿Funciona? | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Importar ProcesadorAudio | [completar] | Depende de la clase que suba el integrante 2. |
| validar_formato() | [completar] | Debe rechazar archivos que no sean de audio, como un .pdf. |
| normalizar_audio() | [completar] | Pendiente de lo que entregue el integrante 2. |
| reducir_ruido() | [completar] | Pendiente de lo que entregue el integrante 2. |

Evidencia: Captura del merge y de la prueba en el shell.

Estado: pendiente. Depende de que el integrante 2 suba la clase ProcesadorAudio a su rama en GitHub. La vista subir_audio (T014) ya está lista para llamarla después de guardar el archivo.

T016 — Comprobar la comunicación entre frontend y backend

Objetivo: confirmar que el navegador puede grabar y enviar audio al servidor.

Pasos

- Crear triage/templates/triage/audio.html con botones y el código JavaScript:

<button id="btnGrabar">Grabar</button>

<button id="btnDetener" disabled>Detener</button>

<p id="estado"></p>

<script>

let mediaRecorder, partes = [];

const csrf = '{{ csrf_token }}';

document.getElementById('btnGrabar').onclick = async () => {

const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ audio: true });

mediaRecorder = new MediaRecorder(stream);

partes = [];

mediaRecorder.ondataavailable = e => partes.push(e.data);

mediaRecorder.onstop = async () => {

const blob = new Blob(partes, { type: 'audio/webm' });

const datos = new FormData();

datos.append('audio', blob, 'grabacion.webm');

const r = await fetch('{% url "triage:subir_audio" %}', {

method: 'POST', headers: { 'X-CSRFToken': csrf }, body: datos });

const j = await r.json();

document.getElementById('estado').textContent =

j.ok ? 'Guardado: ' + j.ruta : 'Error: ' + j.error;

};

mediaRecorder.start();

btnGrabar.disabled = true; btnDetener.disabled = false;

};

document.getElementById('btnDetener').onclick = () => {

mediaRecorder.stop();

btnGrabar.disabled = false; btnDetener.disabled = true;

};

</script>

- Abrir http://127.0.0.1:8000/audio/, permitir el micrófono, grabar unos segundos y detener.

- Verificar que el mensaje diga Guardado y que el archivo aparezca en media/audios.

- Abrir las herramientas del navegador (F12) → pestaña Network y revisar que la petición POST responda con código 200.

- Probar los casos de error: archivo con formato no permitido y envío sin audio.

Pruebas de comunicación

| Prueba | Resultado esperado | Resultado real |
| --- | --- | --- |
| Grabar y enviar audio | Guardado correctamente (200) | [completar] |
| Enviar formato no permitido | Error 400 | [completar] |
| Enviar sin audio | Error 400 | [completar] |
| Negar permiso de micrófono | El navegador muestra el aviso | [completar] |

Evidencia: Captura de la pantalla con el mensaje Guardado y del archivo en media/audios.

Estado: en proceso. La vista que recibe el audio y las rutas /audio/ y /audio/subir/ ya están listas (T014) y la carpeta media/audios existe (T013). Falta crear la plantilla audio.html con los botones Grabar y Detener, y hacer las pruebas de la tabla.

Resumen de la semana

| Tarea | Estado | Fecha en que se terminó | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T012 | [completar] | [completar] | Decidimos grabar en el navegador con MediaRecorder. Formatos y tamaño máximo en la tabla de requisitos. |
| T013 | [completar] | [completar] | MEDIA_URL y MEDIA_ROOT en settings.py, carpeta media/audios y media/ en .gitignore. |
| T014 | [completar] | [completar] | Vista subir_audio que solo acepta POST, valida extensión y tamaño (25 MB) y guarda en media/audios. |
| T015 | [completar] | [completar] | Se une la rama feature/audio del integrante 2 a feature/integracion y se llama a ProcesadorAudio desde la vista. |
| T016 | [completar] | [completar] | Página /audio/ con botones Grabar y Detener que manda el audio con fetch y token CSRF. |

Semana 4 (26 de octubre al 1 de noviembre) — Whisper y transcripción

T017 — Revisar las dependencias necesarias para Whisper

Objetivo: dejar instalado todo lo que Whisper necesita en Windows.

Pasos

- Instalar Whisper (también instala PyTorch):

pip install -U openai-whisper

- Whisper necesita FFmpeg en el sistema. Instalarlo con winget:

winget install Gyan.FFmpeg

- Cerrar y volver a abrir la terminal de VS Code para que reconozca FFmpeg.

- Verificar la instalación:

ffmpeg -version

python -c "import whisper; print('Whisper listo')"

- Elegir el tamaño del modelo según la capacidad de tu laptop (ver tabla). Para empezar se recomienda base o small.

- Agregar la dependencia a requirements.txt.

Modelos de Whisper (referencia aproximada)

| Modelo | Tamaño | Memoria aprox. | Velocidad / precisión |
| --- | --- | --- | --- |
| tiny | 39 M parámetros | 1 GB | Muy rápido, menos preciso |
| base | 74 M parámetros | 1 GB | Rápido, precisión básica |
| small | 244 M parámetros | 2 GB | Buen equilibrio |
| medium | 769 M parámetros | 5 GB | Más lento, más preciso |
| large | 1550 M parámetros | 10 GB | El más preciso, muy pesado |

Nota: Sin tarjeta gráfica dedicada, Whisper corre en el procesador y es más lento. Para la demo conviene usar audios cortos y el modelo base o small.

Evidencia: Captura de ffmpeg -version y del mensaje Whisper listo.

T018 — Preparar la configuración del servicio de transcripción

Objetivo: centralizar el modelo y el idioma en la configuración.

Pasos

- En config/settings.py agregar:

WHISPER_MODEL = 'base'

WHISPER_IDIOMA = 'es'

- Crear (o revisar) el archivo triage/services/servicio_transcripcion.py.

- Leer la configuración desde el servicio:

from django.conf import settings

modelo = settings.WHISPER_MODEL

idioma = settings.WHISPER_IDIOMA

- Dejar claro que el modelo se carga una sola vez, porque cargarlo en cada petición hace el sistema muy lento.

Evidencia: Captura de settings.py con las variables de Whisper.

T019 — Integrar las clases de transcripción desarrolladas por el integrante 3

Objetivo: unir Transcriptor, TranscriptorWhisper y ServicioTranscripcion a la rama de integración.

Pasos

- Traer la rama del integrante 3:

git fetch origin

git checkout feature/integracion

git merge origin/feature/transcripcion

- Verificar que las clases sigan el UML. Estructura esperada:

from abc import ABC, abstractmethod

import whisper

class Transcriptor(ABC):

@abstractmethod

def transcribir(self, ruta_audio: str) -> str: ...

class TranscriptorWhisper(Transcriptor):

_modelo = None

def __init__(self, nombre_modelo='base'):

self.nombre_modelo = nombre_modelo

def cargar_modelo(self):

if TranscriptorWhisper._modelo is None:

TranscriptorWhisper._modelo = whisper.load_model(self.nombre_modelo)

def transcribir(self, ruta_audio):

self.cargar_modelo()

r = TranscriptorWhisper._modelo.transcribe(ruta_audio, language='es')

return r['text'].strip()

class ServicioTranscripcion:

def __init__(self, transcriptor: Transcriptor, idioma='es'):

self.transcriptor = transcriptor

self.idioma = idioma

def transcribir_audio(self, ruta):

return self.transcriptor.transcribir(ruta)

- Resolver los conflictos si aparecen (se explica el procedimiento en T033).

- Probar con un audio corto en el shell:

python manage.py shell

from triage.services.transcriptor_whisper import TranscriptorWhisper

from triage.services.servicio_transcripcion import ServicioTranscripcion

s = ServicioTranscripcion(TranscriptorWhisper('base'))

print(s.transcribir_audio('media/audios/prueba.wav'))

Nota: La primera vez Whisper descarga el modelo, así que tarda más. Las siguientes veces es más rápido.

Evidencia: Captura del texto transcrito en el shell.

T020 — Configurar el almacenamiento del texto transcrito

Objetivo: guardar la transcripción en la base de datos para no perderla.

Pasos

- Agregar el campo en el modelo RegistroTriage (o crear un modelo Transcripcion):

transcripcion = models.TextField(blank=True)

idioma = models.CharField(max_length=10, default='es')

fecha_transcripcion = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

- Crear y aplicar la migración:

python manage.py makemigrations

python manage.py migrate

- Registrar el modelo en admin.py para poder verlo en /admin.

- Guardar una transcripción de prueba y verificarla en /admin.

Evidencia: Captura del registro con su transcripción en /admin.

T021 — Verificar el flujo completo desde el audio hasta el texto

Objetivo: comprobar que todo funciona de punta a punta.

Pasos

- Abrir http://127.0.0.1:8000/audio/ y grabar una frase corta en español.

- Confirmar que el archivo se guarda en media/audios.

- Confirmar que ProcesadorAudio lo valida.

- Confirmar que ServicioTranscripcion devuelve el texto.

- Confirmar que el texto queda guardado en la base de datos.

- Medir cuánto tarda la transcripción y anotarlo.

Prueba de punta a punta

| Paso | ¿Funciona? | Tiempo / observaciones |
| --- | --- | --- |
| Grabar y enviar audio | [completar] | [completar: tiempo] |
| Validar audio | [completar] | [completar] |
| Transcribir con Whisper | [completar] | [completar: tiempo con el modelo base] |
| Guardar el texto | [completar] | [completar] |
| Ver el texto en /admin | [completar] | [completar] |

Evidencia: Captura del texto transcrito guardado y del tiempo de ejecución.

Resumen de la semana

| Tarea | Estado | Fecha en que se terminó | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T017 | [completar] | [completar] | Instalar openai-whisper y FFmpeg con winget y comprobar con ffmpeg -version. |
| T018 | [completar] | [completar] | WHISPER_MODEL='base' y WHISPER_IDIOMA='es' en settings.py. El modelo se carga una sola vez. |
| T019 | [completar] | [completar] | Se une la rama feature/transcripcion del integrante 3 (Transcriptor, TranscriptorWhisper y ServicioTranscripcion). |
| T020 | [completar] | [completar] | Campos transcripcion, idioma y fecha_transcripcion en RegistroTriage, con migración y registro en admin. |
| T021 | [completar] | [completar] | Prueba de punta a punta: audio, validación, texto y base de datos. Se anota el tiempo. |

Semana 5 (2 al 8 de noviembre) — Procesamiento de lenguaje natural

T022 — Revisar la estructura de datos que produce el procesamiento de lenguaje natural

Objetivo: conocer exactamente qué devuelve ProcesadorNLP para poder usarlo.

Pasos

- Abrir triage/services/procesador_nlp.py y revisar los métodos limpiar_texto, extraer_sintomas e identificar_palabras_clave.

- Probar en el shell con una frase de ejemplo (ficticia):

python manage.py shell

from triage.services.procesador_nlp import ProcesadorNLP

n = ProcesadorNLP()

texto = 'El paciente tiene fiebre y tos desde hace dos días'

print(n.limpiar_texto(texto))

print(n.extraer_sintomas(texto))

print(n.identificar_palabras_clave(texto))

- Anotar el tipo de dato que devuelve cada método (str o list) y un ejemplo de resultado.

- Acordar con el integrante responsable un formato común para pasar los resultados, por ejemplo un diccionario con las claves texto_limpio, sintomas y palabras_clave.

Estructura de datos

| Método | Recibe | Devuelve | Ejemplo de resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| limpiar_texto | str | str | "el paciente tiene fiebre y tos desde hace dos días" |
| extraer_sintomas | str | list | ['fiebre', 'tos'] |
| identificar_palabras_clave | str | list | ['fiebre'] |

Evidencia: Captura de la salida de los tres métodos.

T023 — Integrar el procesador NLP con Django

Objetivo: usar ProcesadorNLP desde el flujo de la aplicación y guardar sus resultados.

Pasos

- Agregar el campo de síntomas al modelo RegistroTriage y migrar:

sintomas = models.JSONField(default=list, blank=True)

python manage.py makemigrations

python manage.py migrate

- Llamar al procesador después de la transcripción:

from triage.services.procesador_nlp import ProcesadorNLP

nlp = ProcesadorNLP()

texto_limpio = nlp.limpiar_texto(transcripcion)

sintomas = nlp.extraer_sintomas(texto_limpio)

registro.sintomas = sintomas

registro.save()

- Verificar en /admin que los síntomas queden guardados en el registro.

Evidencia: Captura del registro con la lista de síntomas en /admin.

T024 — Configurar la comunicación entre las clases del sistema

Objetivo: que SistemaTriage coordine las demás clases, como indica el UML.

Pasos

- Crear triage/services/sistema_triage.py con la clase coordinadora, que recibe las demás clases en el constructor:

class SistemaTriage:

def __init__(self, procesador_audio, servicio_transcripcion,

procesador_nlp, clasificador):

self.procesador_audio = procesador_audio

self.servicio_transcripcion = servicio_transcripcion

self.procesador_nlp = procesador_nlp

self.clasificador = clasificador

def procesar_audio(self, ruta):

texto = self.servicio_transcripcion.transcribir_audio(ruta)

texto = self.procesador_nlp.limpiar_texto(texto)

sintomas = self.procesador_nlp.extraer_sintomas(texto)

return {'texto': texto, 'sintomas': sintomas}

- Usar SistemaTriage desde las vistas, en lugar de llamar a cada clase por separado.

- Explicar en el informe la ventaja: cada clase tiene una responsabilidad y las vistas quedan cortas.

Evidencia: Captura del código de SistemaTriage.

T025 — Implementar el manejo general de errores

Objetivo: que el sistema muestre mensajes claros y no se caiga cuando algo falla.

Pasos

- Crear excepciones propias en triage/exceptions.py:

class TriageError(Exception):

pass

class AudioInvalidoError(TriageError):

pass

class TranscripcionError(TriageError):

pass

- Usarlas en las vistas con try/except:

import logging

logger = logging.getLogger(__name__)

try:

resultado = sistema.procesar_audio(ruta)

except AudioInvalidoError as e:

return JsonResponse({'ok': False, 'error': str(e)}, status=400)

except Exception:

logger.exception('Error inesperado')

return JsonResponse({'ok': False, 'error': 'Error interno'}, status=500)

- Probar el manejo de errores subiendo un audio dañado y un archivo que no sea audio.

Errores contemplados

| Error | Mensaje al usuario | Código HTTP |
| --- | --- | --- |
| Audio no recibido | No se recibió audio | 400 |
| Formato no permitido | Formato no permitido | 400 |
| Falla de transcripción | No se pudo transcribir el audio, intenta de nuevo | 500 |
| Error inesperado | Ocurrió un error interno | 500 |

Evidencia: Captura del mensaje de error mostrado al usuario.

T026 — Probar la integración entre transcripción y extracción de información

Objetivo: confirmar que el texto transcrito llega bien al procesador NLP.

Pasos

- Crear una prueba automática en triage/tests/test_nlp.py:

from django.test import TestCase

from triage.services.procesador_nlp import ProcesadorNLP

class NLPTest(TestCase):

def test_extrae_fiebre(self):

n = ProcesadorNLP()

r = n.extraer_sintomas('El paciente tiene fiebre y tos')

self.assertIn('fiebre', r)

- Ejecutar las pruebas:

python manage.py test

- Probar con al menos 3 audios o frases distintas (siempre ficticias) y llenar la tabla.

Pruebas de integración

| Frase de prueba | Síntomas esperados | Síntomas obtenidos | ¿Correcto? |
| --- | --- | --- | --- |
| Desde ayer tengo fiebre y mucho dolor en el pecho, además me cuesta respirar. | fiebre, dolor de pecho, dificultad para respirar | fiebre, dolor de pecho, dificultad para respirar | Sí (probado con texto, sin audio) |
| Tengo dolor de cabeza y mareo desde la mañana | dolor de cabeza, mareo | dolor de cabeza, mareo | Sí (probado con texto, sin audio) |
| Me desmayé en la calle y estoy sangrando | sangrado, desmayo | sangrado, desmayo | Sí (probado con texto, sin audio) |
| Vengo a control, me siento bien | ninguno | ninguno | Sí (probado con texto, sin audio) |

Evidencia: Captura de las pruebas pasando (OK).

Resumen de la semana

| Tarea | Estado | Fecha en que se terminó | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T022 | [completar] | [completar] | ProcesadorNLP devuelve str o list. Acordamos un diccionario con texto_limpio, sintomas y palabras_clave. |
| T023 | [completar] | [completar] | Campo sintomas (JSONField) en RegistroTriage; el procesador se llama después de transcribir. |
| T024 | [completar] | [completar] | SistemaTriage recibe las demás clases en el constructor y las vistas solo llaman a esa clase. |
| T025 | [completar] | [completar] | Excepciones propias (TriageError, AudioInvalidoError, TranscripcionError) y try/except en las vistas. |
| T026 | [completar] | [completar] | Pruebas automáticas del NLP y del flujo con frases ficticias. 13 pruebas pasaron en la capa de servicios. |

Semana 6 (9 al 15 de noviembre) — Pacientes, registros y clasificador

T027 — Revisar las clases de pacientes y registros

Objetivo: confirmar que Paciente y RegistroTriage tienen lo que pide el UML.

Pasos

- Abrir triage/models.py y revisar las dos clases.

- Estructura de referencia (usar solo datos ficticios):

class Paciente(models.Model):

nombre = models.CharField(max_length=120)

edad = models.PositiveIntegerField(null=True, blank=True)

documento = models.CharField(max_length=30, blank=True)

class RegistroTriage(models.Model):

paciente = models.ForeignKey(Paciente, on_delete=models.CASCADE,

related_name='registros')

audio = models.FileField(upload_to='audios/', blank=True)

transcripcion = models.TextField(blank=True)

sintomas = models.JSONField(default=list, blank=True)

prioridad = models.CharField(max_length=20, blank=True)

estado_validacion = models.CharField(max_length=20, default='pendiente')

fecha_hora = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

- Comparar con el UML y completar la tabla.

- Si falta un campo, agregarlo y correr makemigrations y migrate.

Comparación con el UML

| Atributo del UML | ¿Existe en el modelo? | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| id_registro | Sí | id automático de Django |
| paciente | Sí | ForeignKey a Paciente |
| transcripcion | Sí | TextField |
| sintomas | Sí | JSONField con lista de síntomas |
| prioridad | Sí | CharField: Alta, Media o Baja |
| fecha_hora | Sí | DateTimeField con auto_now_add |
| estado_validacion | Sí | CharField: pendiente, confirmado o validado |

Evidencia: Captura de models.py.

T028 — Conectar la transcripción con los registros de triage

Objetivo: que cada audio transcrito quede asociado a un paciente y a un registro.

Pasos

- Crear una vista que reciba el paciente y el audio (ruta, por ejemplo, /registro/nuevo/).

- Dentro de la vista, ejecutar el flujo y crear el registro:

resultado = sistema.procesar_audio(ruta)

registro = RegistroTriage.objects.create(

paciente=paciente,

audio=ruta,

transcripcion=resultado['texto'],

sintomas=resultado['sintomas'],

)

- Probar el flujo completo con un paciente ficticio.

- Verificar en /admin que el registro tenga paciente, audio, texto y síntomas.

Evidencia: Captura del registro completo en /admin.

T029 — Integrar el clasificador demostrativo

Objetivo: proponer una prioridad con reglas simples, solo con fines de demostración.

Pasos

- Crear triage/services/clasificador_triage.py:

class ClasificadorTriage:

CRITICOS = {'dolor de pecho', 'dificultad para respirar',

'sangrado', 'desmayo'}

MODERADOS = {'fiebre', 'vómito', 'mareo'}

def proponer_prioridad(self, sintomas):

s = set(sintomas)

if s & self.CRITICOS:

return 'Alta'

if s & self.MODERADOS:

return 'Media'

return 'Baja'

- Llamar al clasificador en el flujo y guardar el resultado en registro.prioridad.

- Documentar las reglas en una tabla, para que cualquiera pueda revisarlas.

- Mostrar siempre en pantalla que la prioridad es una propuesta, no una decisión médica.

Reglas del clasificador demostrativo

| Síntomas detectados | Prioridad propuesta |
| --- | --- |
| Dolor de pecho, dificultad para respirar, sangrado, desmayo | Alta |
| Fiebre, vómito, mareo | Media |
| Ninguno de los anteriores | Baja |

Nota: Estas reglas son un ejemplo para la demostración académica. No son criterios clínicos reales y deben ser validadas por personal médico antes de cualquier uso real.

Evidencia: Captura de una prioridad propuesta en el sistema.

T030 — Implementar el flujo general de revisión de resultados

Objetivo: que el usuario pueda revisar y corregir la transcripción antes de confirmar el registro.

Pasos

- Después de transcribir, mostrar el texto en un cuadro editable (textarea) con el botón Confirmar.

- Al confirmar, volver a ejecutar la extracción de síntomas y la prioridad con el texto corregido.

- Guardar el estado del registro:

registro.estado_validacion = 'confirmado'

registro.save()

- Mostrar un aviso visible: Prioridad propuesta, sujeta a validación del personal médico.

Estados del registro

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| pendiente | Recién creado, sin revisar |
| confirmado | El usuario revisó el texto |
| validado | Revisado por personal autorizado |

Evidencia: Captura de la pantalla de revisión con el texto editable.

T031 — Comprobar las relaciones entre los módulos

Objetivo: verificar que las piezas del sistema se comunican correctamente.

Pasos

- Revisar en /admin que cada RegistroTriage esté ligado a un Paciente.

- Probar la relación desde el shell:

python manage.py shell

from triage.models import Paciente

p = Paciente.objects.first()

print(p.registros.all())

- Confirmar que SistemaTriage use a todas las demás clases sin errores de importación.

- Llenar la tabla de relaciones.

Relaciones entre módulos

| Módulo origen | Usa a | ¿Funciona? |
| --- | --- | --- |
| SistemaTriage | ProcesadorAudio | Sí, en las pruebas unitarias |
| SistemaTriage | ServicioTranscripcion | Sí, en las pruebas unitarias |
| SistemaTriage | ProcesadorNLP | Sí, en las pruebas unitarias |
| SistemaTriage | ClasificadorTriage | Sí, en las pruebas unitarias |
| RegistroTriage | Paciente | [completar] |

Evidencia: Captura de la relación paciente-registros en el shell o en /admin.

Resumen de la semana

| Tarea | Estado | Fecha en que se terminó | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T027 | [completar] | [completar] | Revisé las clases Paciente y RegistroTriage y las comparé con el UML. |
| T028 | [completar] | [completar] | Vista /registro/nuevo/ que guarda audio, texto y síntomas ligados a un paciente. |
| T029 | [completar] | [completar] | ClasificadorTriage con reglas simples (Alta, Media y Baja). Es solo una demostración académica. |
| T030 | [completar] | [completar] | Pantalla de revisión con textarea y botón Confirmar. Al confirmar se recalculan síntomas y prioridad. |
| T031 | [completar] | [completar] | Revisé en /admin y en el shell que cada registro tenga su paciente. |

Semana 7 (16 al 22 de noviembre) — Integración en GitHub

T032 — Revisar las contribuciones realizadas en GitHub

Objetivo: saber qué aportó cada integrante y qué falta por unir.

Pasos

- Ver el historial de cambios:

git log --oneline --graph --all

- Ver cuántos commits hizo cada integrante:

git shortlog -sn

- En GitHub abrir Insights → Contributors y la pestaña Pull requests.

- Llenar la tabla de contribuciones.

Contribuciones por integrante

| Integrante | Rama | Aportes principales | ¿Ya integrado? |
| --- | --- | --- | --- |
| Escobar Acosta Orlando Aldair | feature/integracion | Django, rutas, SistemaTriage e integración general | [completar] |
| Vásquez Maravilla Josué Daniel | feature/audio | Grabación, recepción y ProcesadorAudio | [completar] |
| Arguera Pérez Carlos Antonio | feature/transcripcion | Whisper, transcripción y NLP | [completar] |
| Vásquez Ramírez Xander Orlando | [completar: rama] | Pacientes, modelos, historial y clasificación | [completar] |
| Salgado Alvarenga Nelson Salvador | [completar: rama] | Interfaz, formularios, reportes y documentación | [completar] |

Evidencia: Captura del historial de commits o de Insights → Contributors.

T033 — Resolver conflictos entre ramas

Objetivo: unir ramas cuando dos personas cambiaron las mismas líneas.

Pasos

- Actualizar develop y fusionar la rama:

git checkout develop

git pull origin develop

git merge feature/transcripcion

- Si Git avisa CONFLICT, abrir los archivos marcados en VS Code.

- Buscar las marcas de conflicto:

<<<<<<< HEAD

(versión de develop)

=======

(versión de la otra rama)

>>>>>>> feature/transcripcion

- Elegir en VS Code Accept Current, Accept Incoming o Accept Both, según lo que corresponda, y borrar las marcas.

- Terminar la fusión:

git add .

git commit -m "Resuelve conflictos entre ramas"

git push origin develop

- Probar el proyecto con runserver después de cada conflicto resuelto.

Conflictos encontrados

| Archivo | Ramas involucradas | Cómo se resolvió |
| --- | --- | --- |
| [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] |

Evidencia: Captura del conflicto en VS Code y de la fusión terminada.

T034 — Integrar los módulos en una versión común

Objetivo: juntar audio, transcripción, NLP y registros en una sola versión estable.

Pasos

- Fusionar en develop las ramas de audio, transcripción, NLP e integración, una por una, probando después de cada una.

- Cuando develop funcione, crear el pull request hacia main en GitHub, o fusionar:

git checkout main

git merge develop

git push origin main

- Marcar la versión con una etiqueta:

git tag -a v0.1 -m "Primera integración completa"

git push origin v0.1

Evidencia: Captura del pull request o de la etiqueta v0.1 en GitHub.

T035 — Verificar que las dependencias sean compatibles

Objetivo: evitar que el proyecto funcione en una laptop y falle en otra.

Pasos

- Revisar que no haya conflictos de versiones:

pip check

- Ver las versiones instaladas:

pip list

- Comparar con el requirements.txt de cada integrante y unificar las versiones.

- Probar en un entorno virtual limpio: crear venv nuevo e instalar solo desde requirements.txt.

Versiones principales

| Librería | Versión | ¿Compatible? |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.10 o 3.11 | [completar] |
| Django | [completar] | [completar] |
| openai-whisper | [completar] | [completar] |
| torch | [completar] | [completar] |
| PyAudio (si se usa) | [completar] | [completar] |
| ReportLab (si se usa) | [completar] | [completar] |

Evidencia: Captura de pip check sin errores.

T036 — Realizar una prueba general del sistema

Objetivo: recorrer todo el flujo como lo haría un usuario real.

Pasos

- Ejecutar las pruebas automáticas:

python manage.py test

- Recorrer el flujo completo: crear paciente, grabar audio, transcribir, revisar texto, ver síntomas y prioridad, y guardar.

- Anotar en la tabla cada fallo encontrado.

Prueba general

| Paso del flujo | ¿Funciona? | Problema encontrado |
| --- | --- | --- |
| Crear o seleccionar paciente | [completar] | [completar] |
| Subir o grabar audio | [completar] | [completar] |
| Transcripción | [completar] | [completar] |
| Revisar o corregir texto | [completar] | [completar] |
| Síntomas y prioridad | [completar] | [completar] |
| Guardar en historial | [completar] | [completar] |

Evidencia: Captura de las pruebas pasando y del flujo completo funcionando.

Resumen de la semana

| Tarea | Estado | Fecha en que se terminó | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T032 | [completar] | [completar] | Con git log --oneline --graph --all y git shortlog -sn reviso qué aportó cada integrante. |
| T033 | [completar] | [completar] | Resuelvo los conflictos con las marcas <<<<<<< en VS Code y pruebo con runserver. |
| T034 | [completar] | [completar] | Fusiono audio, transcripción, NLP e integración en develop, probando cada vez. Etiqueta v0.1. |
| T035 | [completar] | [completar] | pip check y comparar los requirements.txt de cada integrante. |
| T036 | [completar] | [completar] | python manage.py test y recorrido completo del flujo. |

Semana 8 (23 al 30 de noviembre) — Cierre, documentación y demo

T037 — Corregir errores generales de integración

Objetivo: arreglar los fallos que aparecieron en la prueba general.

Pasos

- Pasar la lista de fallos de T036 a la tabla de abajo.

- Para cada fallo: reproducirlo, leer el mensaje de error completo, ubicar el archivo y corregirlo.

- Guardar cada corrección en un commit claro:

git add .

git commit -m "Corrige error al guardar la transcripción"

git push

- Repetir la prueba general hasta que no queden fallos importantes.

Registro de errores

| Error | Causa | Solución | ¿Corregido? |
| --- | --- | --- | --- |
| [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |

Evidencia: Captura de la tabla de errores con su solución.

T038 — Actualizar el archivo de dependencias

Objetivo: que requirements.txt tenga exactamente lo que el proyecto necesita.

Pasos

- Activar el entorno virtual del proyecto.

- Regenerar el archivo (en PowerShell hay que indicar la codificación, o pip no podrá leerlo después):

pip freeze | Out-File -Encoding ascii requirements.txt

- Abrir requirements.txt y revisar que estén Django, openai-whisper y las demás librerías usadas.

- Hacer commit y subirlo.

Evidencia: Captura del archivo requirements.txt.

T039 — Documentar el procedimiento de instalación

Objetivo: que cualquier persona pueda instalar y correr el proyecto siguiendo la guía.

Pasos

- Escribir la guía en el README.md del repositorio y copiarla a este documento.

- Incluir los requisitos: Windows, Python 3.10 o superior, Git y FFmpeg.

- Incluir los pasos en orden, con los comandos exactos (ver guía de abajo).

- Incluir una sección de problemas comunes y su solución.

Guía de instalación (para el README)

- Clonar el repositorio:

git clone https://github.com/USUARIO/triage-voz-django.git

cd triage-voz-django

- Crear y activar el entorno virtual:

python -m venv venv

venv\Scripts\Activate.ps1

- Instalar las dependencias:

pip install -r requirements.txt

- Instalar FFmpeg y reiniciar la terminal:

winget install Gyan.FFmpeg

- Crear la base de datos y un usuario administrador:

python manage.py migrate

python manage.py createsuperuser

- Iniciar el sistema y abrir http://127.0.0.1:8000/:

python manage.py runserver

Problemas comunes

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| No se puede activar el entorno virtual | Ejecutar Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned |
| Whisper dice que no encuentra ffmpeg | Instalar FFmpeg y volver a abrir la terminal |
| El micrófono no funciona en el navegador | Usar localhost y permitir el micrófono |
| La transcripción es muy lenta | Usar el modelo base o audios más cortos |

Evidencia: Captura del README.md terminado.

T040 — Comprobar que otro integrante pueda ejecutar el proyecto

Objetivo: confirmar que la guía funciona en otra computadora, no solo en la tuya.

Pasos

- Pedirle a otro integrante que clone el repositorio en su laptop.

- Que siga solo la guía de instalación, sin tu ayuda.

- Anotar cada problema que tenga y corregir la guía o el código.

- Repetir hasta que lo logre sin ayuda.

Prueba de instalación

| Integrante que probó | ¿Lo logró? | Problemas | Corrección |
| --- | --- | --- | --- |
| [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |

Evidencia: Captura de la otra persona ejecutando el proyecto.

T041 — Preparar la versión final del repositorio

Objetivo: dejar el repositorio limpio, ordenado y listo para entregar.

Pasos

- Eliminar archivos innecesarios (pruebas sueltas, audios, db.sqlite3 con datos).

- Confirmar que .gitignore incluya venv/, media/ y db.sqlite3.

- Revisar que el README tenga descripción, instalación, uso y la nota de seguridad.

- Confirmar que se conserve la licencia y la mención al repositorio base.

- Fusionar a main y crear la versión final:

git checkout main

git merge develop

git tag -a v1.0 -m "Versión final"

git push origin main --tags

Lista de revisión final

| Elemento | ¿Listo? |
| --- | --- |
| Código en main | [completar] |
| README completo | [completar] |
| requirements.txt actualizado | [completar] |
| UML incluido | [completar] |
| Pruebas incluidas | [completar] |
| Manual de instalación | [completar] |
| Etiqueta v1.0 | [completar] |

Evidencia: Captura del repositorio final con la etiqueta v1.0.

T042 — Coordinar la demostración técnica del sistema

Objetivo: preparar y ensayar la demo para que salga sin sorpresas.

Pasos

- Definir quién habla en cada parte y cuánto dura cada una.

- Preparar datos ficticios y 2 o 3 audios cortos de respaldo, por si falla el micrófono.

- Ensayar la demo completa al menos dos veces, en la misma computadora que se usará.

- Cargar el modelo de Whisper antes de empezar, para que la primera transcripción no tarde.

- Tener un plan B: un video corto de la demo funcionando.

- Mencionar la nota de seguridad: es una herramienta de apoyo y no sustituye al personal médico.

Guion de la demo

| Orden | Qué se muestra | Quién lo presenta | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Introducción y objetivo del proyecto | Aldair | 2 min |
| 2 | Arquitectura y UML | Aldair | 2 min |
| 3 | Crear paciente y grabar audio | Josué | 3 min |
| 4 | Transcripción con Whisper | Carlos | 3 min |
| 5 | Síntomas y prioridad propuesta | Xander | 3 min |
| 6 | Historial y reporte | Nelson | 3 min |
| 7 | Conclusiones y preguntas | Todo el equipo | 2 min |

Evidencia: Captura del guion de la demo y de la computadora lista.

Resumen de la semana

| Tarea | Estado | Fecha en que se terminó | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T037 | [completar] | [completar] | Corrijo los fallos que salgan en la prueba general, uno por uno y con un commit claro. |
| T038 | [completar] | [completar] | pip freeze con codificación ascii para regenerar requirements.txt. |
| T039 | [completar] | [completar] | Guía de instalación en el README.md, con los problemas comunes. |
| T040 | [completar] | [completar] | Otro integrante sigue solo la guía y se anotan los problemas. |
| T041 | [completar] | [completar] | Repositorio limpio, licencia y mención a Whisper, etiqueta v1.0. |
| T042 | [completar] | [completar] | Guion de la demo, audios de respaldo y ensayo en la computadora que se usará. |

Problemas encontrados y lecciones aprendidas

| Semana | Problema | Cómo se resolvió |
| --- | --- | --- |
| [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] |

Conclusiones del integrante

En estas semanas entendí cómo se organiza un proyecto Django: la configuración en config, la app triage y las clases separadas de las vistas para que cada una tenga una sola responsabilidad.

También aprendí a trabajar en equipo con Git: cada integrante en su rama, todo pasa por develop y nadie sube directo a main. Mi parte era unir los módulos de audio, transcripción y NLP.

Whisper necesita FFmpeg y su transcripción tarda más sin tarjeta gráfica, así que para la demo usaremos el modelo base y audios cortos. La prioridad del sistema es solo una propuesta y debe revisarla personal médico.